# Блок A. Подготовка и каркас

## Этап 1. Репозиторий и правила работы

Завести репозиторий проекта, определить правила работы агента и протокол обмена заданиями.

Создать локальный репозиторий, ветку main, файл .gitignore.

Подключить удалённый репозиторий на GitHub и настроить пуш.

Создать проектный AGENTS.md: правила, реестр этапов, журнал изменений.

Дополнить .gitignore после выбора стека (этапы 3–6).

Результат: Репозиторий с историей и настроенным пушем; AGENTS.md с протоколом работы.

## Этап 2. Границы MVP и первая очередь инструментов

Зафиксировать, что входит в MVP, что в него не входит, какие инструменты делаем первыми и по каким признакам считаем MVP готовым.

Сверить состав MVP с п. 17 технического задания (14 пунктов) и утвердить его.

Выбрать 3 калькулятора первой очереди: предложение — давление под подошвой фундамента, сбор нагрузок, конвертер единиц.

Утвердить категории каталога: нагрузки, железобетон, металлоконструкции, основания и фундаменты, SCAD/ЛИРА, Revit/BIM, конвертеры.

Записать критерии готовности MVP: что должно работать, чтобы этап считался закрытым.

Результат: Согласованные границы MVP и первой очереди, занесённые в AGENTS.md.

## Этап 3. Выбор технологического стека

Выбрать фреймворк интерфейса, Python-бэкенд, базу данных и способ развёртывания; сравнить 2–3 варианта по критериям технического задания.

Сравнить варианты: Django + DRF + HTMX; Next.js + FastAPI; Astro + FastAPI.

Оценить по критериям: SEO-индексация, Python для расчётов, простота добавления калькуляторов, масштабирование, размещение на своём VPS, отсутствие платных зависимостей.

Утвердить версии Python, СУБД (PostgreSQL) и способ раздачи статики.

Записать решение и обоснование в AGENTS.md.

Результат: Выбранный стек с обоснованием и зафиксированными версиями.

## Этап 4. Каркас приложения и структура папок

Создать скелет приложения с разделением интерфейса, API и расчётных модулей, чтобы новые калькуляторы добавлялись независимо друг от друга.

Создать структуру каталогов: интерфейс (шаблоны, страницы), API, расчётные модули, контент, конфигурация.

Настроить конфигурацию через переменные окружения, добавить .env.example.

Поднять приложение локально: сервер отдаёт тестовую страницу.

Описать структуру и правила раскладки файлов в AGENTS.md.

Результат: Приложение запускается локально и отдаёт тестовую страницу; структура описана.

## Этап 5. Расчётные модули: изоляция и тесты

Договориться, как устроен расчётный модуль: чистая функция, вход и выход — структурированные данные, без зависимости от интерфейса и базы данных.

Создать каталог расчётных модулей и соглашение об именовании.

Реализовать эталонный простой модуль (перевод инженерных единиц) как образец для остальных.

Написать unit-тесты: корректные данные, граничные значения, ошибочные данные.

Результат: Эталонный расчётный модуль с тестами, пригодный как шаблон для новых калькуляторов.

## Этап 6. Docker и локальные окружения

Обеспечить запуск проекта одной командой и одинаковое окружение в разработке и на сервере.

Dockerfile приложения.

docker-compose: приложение, база данных, обратный прокси.

Разделение dev и prod, горячая перезагрузка в dev, .env.example.

Health-check и проверка: docker compose up поднимает сайт на localhost.

Результат: Проект поднимается одной командой; окружение воспроизводимо.

## Этап 7. Качество кода: линтеры, форматтер, тесты

Настроить автоматические проверки, чтобы код оставался единообразным, а ошибки ловились тестами.

Линтер и форматтер для Python и для интерфейсной части.

pre-commit-хуки на форматирование и линт.

Одна команда для тестов и одна для всех проверок; записать команды в AGENTS.md.

Результат: Команды проверок и тестов работают; правила зафиксированы.

# Блок B. Данные, SEO и страницы

## Этап 8. Модель данных и миграции

Описать и создать сущности, из которых собираются все разделы сайта, с запасом на будущие функции.

Инструменты: название, slug, категория, краткое описание, SEO title и description, информационная часть, ссылка на расчётный модуль, связанная программа.

Программы: описание, скриншоты, возможности, системные требования, текущая версия, история изменений, цена, демо-версия, кнопка покупки.

Статьи: заголовок, slug, текст, SEO-поля, связи с инструментами и программами.

Категории инструментов и порядок сортировки; миграции; схема базы данных в документации.

Результат: Созданные таблицы, миграции и схема базы данных.

## Этап 9. Демонстрационные данные

Наполнить базу тестовым содержимым, чтобы страницы и каталоги было на чём проверять.

Семь категорий инструментов.

Три инструмента-заглушки с SEO-полями.

Одна-две программы с версиями и ценами, две-три статьи.

Результат: Сиды, поднимающие демо-содержимое одной командой.

## Этап 10. Базовый каркас страниц

Общий каркас сайта: шапка, подвал, навигация по трём направлениям, страницы ошибок.

Базовый шаблон: шапка, меню (Инструменты, Программы, Статьи), подвал, хлебные крошки.

Человекочитаемые адреса по структуре из задания: /tools, /tools/<slug>, /software, /software/<slug>, /articles, /articles/<slug>, /about, /contacts.

Страницы 404 и 500, корректные HTTP-коды.

Общие элементы интерфейса: кнопки, поля ввода, таблицы результатов.

Результат: Сайт с рабочим каркасом и навигацией; заглушки разделов открываются.

## Этап 11. SEO-инфраструктура

Техническая база индексации — то, ради чего проект существует: серверная отдача, метатеги, карта сайта.

Уникальные title и description из базы, корректная иерархия H1–H3.

canonical, Open Graph, микроразметка schema.org.

sitemap.xml со всеми инструментами и статьями, robots.txt.

Проверка, что содержимое видно в исходном коде страницы без выполнения JavaScript.

Результат: Индексируемые страницы с корректными метаданными, карта сайта и robots.txt.

## Этап 12. Каталог инструментов /tools

Каталог, который формируется автоматически из реестра инструментов и выдерживает десятки и сотни записей.

Список инструментов из базы: карточка, краткое описание, категория.

Фильтрация по категориям и поиск по названию.

Страницы категорий и пагинация.

Проверка: добавление нового инструмента не требует правки каталога и главной страницы.

Результат: Работающий каталог с поиском и фильтрами.

## Этап 13. Единый шаблон страницы инструмента

Один шаблон для всех калькуляторов: форма, результаты, SEO-текст, переход к программе.

Шапка страницы: название и краткое описание.

Блок формы и блок результатов; расчёт без полной перезагрузки страницы.

Текстовая SEO-часть: область применения, используемые формулы, обозначения, нормативные документы, ограничения, пример расчёта.

Блок «Нужен полноценный расчёт?» со ссылкой на программу.

Результат: Шаблон, в который новый инструмент подставляется без вёрстки с нуля.

## Этап 14. Реестр инструментов и контракт API расчёта

Формализовать связь «страница инструмента — расчётный модуль» так, чтобы калькуляторы добавлялись независимо.

Метаданные инструмента (название, slug, категория, SEO, содержимое) и его расчётный модуль.

API: вход — JSON с исходными данными, выход — JSON с результатами; единый формат ошибок.

Валидация входных данных: типы, диапазоны, обязательные поля, понятные сообщения об ошибках.

Тесты API на корректные и некорректные данные.

Результат: Задокументированный контракт API; новый калькулятор подключается регистрацией, без правок каталога.

## Этап 15. Калькулятор № 1 — эталонный

Первый полноценный инструмент, проходящий весь путь: страница, форма, API, расчёт, результаты, SEO-текст. По нему делаются остальные.

Выбрать инструмент; предложение — расчёт давления под подошвой фундамента.

Реализовать расчётный модуль на Python с проверкой исходных данных и предупреждениями.

Форма ввода (N, Mx, My, размеры подошвы) и вывод результатов; при необходимости таблицы и схемы.

SEO-текст с формулами, обозначениями и ссылками на нормативные документы.

Результат: Работающий инструмент на отдельном URL, пригодный как образец для остальных.

## Этап 16. Калькулятор № 2

Второй инструмент — проверка, что архитектура выдерживает другой тип расчёта.

Выбрать инструмент; предложение — сбор нагрузок.

Реализовать расчётный модуль, форму ввода, вывод результатов, SEO-текст, тесты.

Результат: Второй работающий инструмент.

## Этап 17. Калькулятор № 3

Третий инструмент — проверка на ином типе задачи.

Выбрать инструмент; предложение — конвертер инженерных единиц или снеговая нагрузка.

Реализовать и протестировать по той же схеме, что и первые два.

Результат: Третий работающий инструмент; архитектура подтверждена на трёх разных расчётах.

## Этап 18. Главная страница

Собрать главную из готовых блоков: позиционирование, популярные инструменты, программы, свежие статьи.

Первый экран: заголовок-позиционирование и две кнопки — «Инженерные инструменты» и «Программы».

Блок популярных инструментов (шесть карточек).

Блок программ и блок последних статей.

Результат: Главная страница, собранная из данных, без ручной вёрстки карточек.

## Этап 19. Каталог программ и страница программы

Витрина собственных программ — то, ради чего сайт приводит трафик.

Каталог /software с карточками программ.

Страница программы: название, описание, скриншоты, возможности, системные требования, текущая версия, история изменений, цена.

Кнопки: скачать демонстрационную версию и купить.

Проверка перехода «инструмент — программа».

Результат: Каталог программ и одна полноценная страница программы.

## Этап 20. Раздел статей

Статьи и инструкции по расчётам, связанные с инструментами и программами.

Список /articles с пагинацией и категориями.

Страница статьи: заголовок, текст, SEO-поля, связанные инструменты и программы, похожие материалы.

Перелинковка: из статьи в калькулятор, из калькулятора в статью.

Результат: Раздел статей с работающими связями между материалами.

## Этап 21. Стартовый контент

Наполнить сайт текстами, чтобы MVP выглядел как живой проект, а поисковые системы увидели содержательные страницы.

Три-пять статей: например, расчёт осадки фундамента, определение снеговой нагрузки, работа с результатами SCAD.

Описания и SEO-тексты для трёх инструментов.

Описание, скриншоты и история версий для программы.

Результат: Сайт с минимальным, но осмысленным содержимым.

## Этап 22. Администрирование контента

Возможность менять содержимое сайта без правки кода: статьи, программы, цены, изображения, SEO.

Вход по логину и паролю, разграничение доступа.

Редактирование статей, программ, версий и истории изменений, цен, SEO-полей.

Загрузка изображений и скриншотов с ограничениями по типу и размеру.

Проверка: цена программы меняется через админку, без участия разработчика.

Результат: Админка, покрывающая все типы контента сайта.

## Этап 23. Аналитика

Понять, какие инструменты приводят людей и как они переходят к покупке программ.

Подключить счётчик веб-аналитики.

Единый словарь событий: tool_calculate, software_view, software_download, software_buy_click.

Настроить цели и проверить их срабатывание.

Результат: Работающая аналитика с единообразными событиями.

# Блок C. Качество, выпуск, передача

## Этап 24. Адаптивность и удобство интерфейса

Основной сценарий — настольный компьютер с большим количеством числовых данных; планшеты и смартфоны обязаны работать корректно.

Проверка на ширинах 360, 768, 1024 и 1440 пикселей: отсутствие горизонтальной прокрутки, читаемость таблиц.

Удобство форм: подписи с единицами измерения, порядок обхода клавишей Tab, внятные сообщения об ошибках.

Доступность: контраст, видимый фокус, работа с клавиатуры.

Результат: Отчёт с замерами по четырём ширинам и устранённые дефекты.

## Этап 25. Производительность

Скорость загрузки — и требование поисковых систем, и удобство для инженера, который считает в браузере.

Кэширование статических файлов и страниц, минификация.

Оптимизация изображений и скриншотов.

Замеры Core Web Vitals до и после, зафиксированные цели.

Результат: Замеры скорости с числами и достигнутые показатели.

## Этап 26. Безопасность

Закрыть очевидные риски до публикации сайта в интернете.

HTTPS, заголовки безопасности, валидация всех пользовательских данных.

Ограничения размера и типов загружаемых файлов; загруженное содержимое никогда не исполняется на сервере.

Защита API от злоупотребления: ограничение частоты запросов, лимиты.

Секреты и пароли только в переменных окружения, вне репозитория; порядок обновления зависимостей.

Результат: Чек-лист безопасности, пройденный по пунктам.

## Этап 27. Развёртывание на VPS

Поднять рабочий сайт на своём сервере так, чтобы он переживал перезагрузку и обновлялся предсказуемо.

Рабочая конфигурация Docker Compose на сервере.

Домен, сертификат HTTPS, перенаправление с http на https.

Резервное копирование базы и файлов, проверка восстановления.

Логи и минимальный мониторинг доступности.

Результат: Работающий сайт на домене с резервными копиями и инструкцией по обновлению.

## Этап 28. Документация и передача проекта

Чтобы проект можно было вести без разработчика: понятные инструкции на типовые операции.

Добавить статью, программу, изменить цену, изменить SEO-поля — через админку.

Добавить новый калькулятор — пошагово, с примером.

Связать калькулятор с программой, добавить категорию.

Развернуть проект заново на другом сервере; восстановить из резервной копии.

Схема базы данных и примеры конфигурации.

Проверка независимости: домен, сервер, аналитика, репозиторий оформлены на владельца проекта.

Результат: Комплект документации и пройденный чек-лист передачи.

# Блок D. После MVP — задел, сейчас не делаем

## Этап 29. Файлы: загрузка и обработка

Инструменты, работающие с файлами пользователя: XLSX, CSV, JSON — результат на экране или файлом на скачивание.

Загрузка и проверка файла: тип, размер, структура.

Обработка расчётным модулем, выдача результата или готового файла.

Автоматическая очистка временных файлов.

Результат: Инструмент, принимающий и отдающий файл.

## Этап 30. Отчёты PDF и DOCX

Формирование отчёта по результатам расчёта — то, что инженер отдаёт в дело.

Шаблон отчёта с исходными данными, результатами и формулами.

Выгрузка в PDF и DOCX.

Результат: Выгрузка результата расчёта в PDF и DOCX.

## Этап 31. Пользователи и сохранённые расчёты

Регистрация, личный кабинет, история расчётов, облачные инженерные проекты.

Регистрация и вход, восстановление доступа.

Личный кабинет: история расчётов, сохранённые проекты.

Результат: Личный кабинет с сохранёнными расчётами.

## Этап 32. Платные инструменты и подписка

Часть инструментов доступна по подписке; потребуется учёт доступа и ограничение функциональности.

Разделение бесплатных и платных инструментов.

Подписка и проверка права доступа к расчёту.

Результат: Платный доступ к части инструментов.

## Этап 33. Продажа программ, лицензии и связь с сайтом

Оплата программ, автоматическая выдача и продление лицензий, обновление настольных программ, единая учётная запись сайта и программ.

Оплата и автоматическая выдача лицензии.

Система лицензирования и обновления настольных программ.

API для настольных приложений и общая учётная запись сайта и программ.

Результат: Сквозной путь «оплата — лицензия — обновление» и API для настольных приложений.